## Slide 1: Storage system (ระบบยืม-คืน)
โดย นาย สาริศ บัวเอี่ยม
6410301031

## Slide 2: Overview &Objective
เว็บไซต์สำหรับ ยืม และ คืน อุปกรณ์ของห้อง Lab สถาบัน
เว็บไซต์สำหรับ แสดงอุปกรณ์ที่มีในห้อง Lab สถาบัน
เว็บไซต์สำหรับ ติดตาม อุปกรณ์ของห้อง Lab สถาบัน
เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคนดูแลระบบและความสะดวก ของการยืม-คืนอุปกรณ์

## Slide 3: กลุ่มเป้าหมาย (scope)
1. คนดูแลระบบ
2. นักศึกษา

## Slide 4: Requirement
จากอาจารย์
- เก็บ Record การยืม-คืนอุปกรณ์ ว่าอุปกรณ์อยู่ที่ใคร
- สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานอุปกรณ์
- เก็บข้อมูลรูปถ่ายของอุปกรณ์

## Slide 5: Requirement
จากการสอบถามเพิ่มเติม
- แบ่งการ Login ผู้ดูแล-คนยืม - แสดงอุปกรณ์ค้างการคืน
- แสดงจำนวนของในคลัง - คนยืมกรอกแบบฟอร์ม คนดูแลยืนยัน - เมื่ออุปกรณ์พังจะทำอย่างไร - สถิติการยืมในแต่ละเดือน
-แบ่งประเภทอุปกรณ์
1.ครุภัณฑ์ 2.อุปกรณ์ฝึก
- ประเมินค่าเสียหาย - แจ้งเตือนคนดูแลเมื่ออุปกรณ์หมด
-ติดตามอุปกรณ์ - สถิติการยืมทั้งหมด

## Slide 6: Design

## Slide 7: Plan
การวางแผน
การทำจริง
Week 1 ออกแบบหน้า UI
Week 2 จัดการ Database ทั้งหมด
Week 3 ทำหน้า Login, Index
Week 4 ทำฝั่งคนยืม
Week 5 ทำฝั่งผู้ดูแล
Week 6 แก้ไขข้อผิดพลาด และ ทดสอบระบบ
Week 1 ออกแบบหน้า UI
Week 2 ทำ Login, Index
Week 3 ทำ Login, Index
Week 4 ทำคลังอุปกรณ์,เพิ่ม-ลด อุปกรณ์
Week 5 ทำคลังอุปกรณ์,เพิ่ม-ลด อุปกรณ์ , ยืม-คืน
Week 6 ยืม-คืน,ค้างการคืน,แก้ไข ข้อผิดพลาด,ทดสอบระบบ

## Slide 8: USE-CASE

## Slide 9: FrameWork

## Slide 10: Languages

## Slide 20: สาธิตการทำงาน

## Slide 21: สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จ
แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์หมด
ประวัติการใช้งานอุปกรณ์
แบ่งประเภทอุปกรณ์
สถิติการยืม
Logout
สรุปปัญหาการทำงาน
ระยะเวลา
ย้อน commit ไม่ได้
localhost ใช้ไม่ได้
แผนการทำงาน

## Slide 22: -thanks you-